АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2022	года									№ 13

село Братковское

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год

В соответствии с  постановлением администрации Братковского сельского поселения  Кореновского  района от 14 мая 2015 года №47  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района», администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год  (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Братковского сельского поселения Кореновского района (Ножка) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Братковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района								А.В. Демченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 10.02.2022  года № 13   «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковского сельского поселения Кореновского района»

на 2021 год

Проект подготовлен и внесён:

Финансовым отделом администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела 						Л.А. Науменко

Составитель проекта:

Экономистом Братковского

сельского поселения

Кореновского района							         Ю.А. Шабанова

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Братковского

сельского поселения

Кореновского района								  О.Н. Ножка

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 10.02.2022 №13 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год

Ведомственная  целевая  программа «Благоустройство территории в Братковском сельском  поселении Кореновского района» на 2021 год    (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 28 июня 2021 года № 53 «Об утверждении ведомственной целевой  программы  «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год. В программу внесены изменения постановление от 03 августа 2021 года № 76 «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год.

Период реализации программы – 2021 год.

Общая характеристика выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2021 год выполнены в полном объеме.

Целевые индикаторы и показатели за 2021 год соответствуют прогнозируемым.

Финансирование программных мероприятий в 2021 году в сумме 7992,7 тыс.рублей. Реализация Программы произведена в полном объеме. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом – у единственного поставщика, исполнителя (до 600 тыс. рублей) – контракты с Индивидуальным предпринимателем Ковалевым Владиславом Александровичем ИНН 231209757695 ОГРНИП 305231206000024 г. Краснодар, ул. Выгонная, д.20 кв.165 на сумму 1992,7 тыс. рублей. Индивидуальный предприниматель Шахпазова Камила Имамовича действующий на основании листа записи в ЕГРИП с присвоенным ОГРНИП 3183092500010560 от 26.03.2018 года, г. Краснодар, НСТ «Садовод-2», ул. Яблоневая, 15 на сумму 2728, 5 тысяч рублей,  Индивидуальный предприниматель Эльдаров Фазиль Нухович 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, дом 191, квартира 64 на сумму 3271,5 тыс. рублей.

При оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском  поселении Кореновского района» на 2021 год, проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Итоговый отчет

о выполнении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Устройство тротуара | 2021 | План | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 1992,7 |  |  |  | 1992,7 |  |  | 99,90% |
| 2 | Приобретение, установка детских игровых площадок, благоустройство территории игровых площадок | 2021 | План | 6000,00 |  |  |  | 6000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 6000,00 |  |  |  | 6000,00 |  |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 8000,00 |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |
|  |  | 2021 | Исполнение | 7992,7 |  |  |  | 7992,7 |  |  | 99,90% |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы  «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия на 2020 год.

Финансирование программных мероприятий из средств краевого бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов в 2021 году -  7992,7 тыс. рублей, т.е. 99,9% от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки до 600 тыс. рублей». Выполнен ремонт тротуарной плитки между ул. Центральной и ул. Спортивной. Приобретены и установлены две детских площадки в с. Братковском по ул. Степной 36 и ул. Южной 60.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год

проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района							       А.В. Демченко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 10.02.2022 № 13 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

Устройство тротуара.

Повышение уровня благоустройства и оснащенности общественных территорий поселения детскими игровыми площадками.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Ремонт тротуара |  | Краевой бюджет | 2000 | 1992,7 | 7,3 | 99,9 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |  |  |
| 2 | Уровень благоустройства и оснащенности общественных территорий поселения детскими игровыми площадками |  | Краевой бюджет | 6000 | 6000 | 0,0 | 100,00 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  | 8000,00 | 7992,7 | 0 | 99,9 |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  | 8000,00 | 7992,7 | 0 | 99,9 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Фактическое значение за 2021 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - / + | % |  |
| Ремонт тротуара | м.кв. | 488,8 | 488,8 | 0 | 0 | 100 |
| Уровень благоустройства и оснащенности общественных территорий поселения детскими игровыми площадками | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт тротуара | 2000,00/488,8 | 1992,7/488,8 | 1,0 |
| 2 | Уровень благоустройства и оснащенности общественных территорий поселения детскими игровыми площадками | 6000,0/2 | 6000,0/2 | 1,0 |

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района															А.В. Демченко