АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023 года                                                                                                                         № 6

село Братковское

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

В соответствии с  постановлением администрации Братковского сельского поселения  Кореновского  района от 14 мая 2015 года №47  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Братковского сельского поселения Кореновского района (Ножка) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Братковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района							       В.А. Демченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17.01.2023  года № 6   «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Информатизации Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Проект подготовлен и внесён:

Финансовым отделом администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела

Составитель проекта:

Экономистом Братковского

сельского поселения

Кореновского района							         Ю.А. Шабанова

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Братковского

сельского поселения

Кореновского района								  О.Н. Ножка

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17.01.2023г. № 6 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Ведомственная  целевая  программа «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 11 ноября 2021 года №104 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Информатизация сельского поселения Кореновского района» на 2022 год.

Мероприятия программы  были направлены на создание единого информационного пространства Братковского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства Кубани, условий для  повышения эффективности местного    самоуправления на территории поселения за счет внедрения информационных и  коммуникационных технологий (далее   ИКТ)   расширение   возможности   доступа населения и организаций поселения к информации   и муниципальным   услугам   за  счет использования ИКТ, повышение уровня и качества жизни  населения, формирования конкурентоспособной экономики Братковского сельского поселения Кореновского района. Совершенствование   и   развитие   информационной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района, интеграция ее в региональную информационную инфраструктуру, формирование информационных ресурсов поселения. Обеспечение прав граждан и социальных институтов на    свободное  получение,    распространение    и использование информации. Создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Братковского сельского поселения Кореновского района. Совершенствование деятельности исполнительных и предварительных органов местного самоуправления на основе использования ИКТ, формирование информационной культуры и потребностей, соответствующих информационному обществу.

Период реализации программы  - 2022 год.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета.

Общий объем финансирования 168,9 тыс. рублей

Итоговый отчет

о выполнении ведомственной целевой программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Информационное обслуживание официального сайта Администрации Братковского сельского поселения Кореновского района | 2022 | План | 19,2 | 19,2 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 19,2 | 19,2 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2 | Содержание,а так же обслуживание веб-сайта BRATKOVSK.ru | 2022 | План | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 2,5 | 2,5 | - |  | - | - | 100,0 |  |  |
| 3 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет | 2022 | План | 60,5 | 60,5 | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 60,5 | 60,5 | - |  | - | - | 100,0 |  |  |
| 4 | Сопровождение ПОАС «Бюджет поселения» | 2022 | План | 27,8 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 27,8 | 27,8 | - |  | - | - | 100,0 |  |  |
| 5 | Обслуживание и администрирование ПО ViPNet Client (КСЗ (ДС СМЭВ), (КСЗ) (ВЗС) | 2022 | План | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 6 | Информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал» | 2022 | План | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 7 | Сопровождение ПО АС «Смета» | 2022 | План | 33,5 | 33,5 | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 33,5 | 33,5 | - |  | - | - | 100,0 |  |  |
| 8 | Изготовление сертификатов: КЭП для СМЭВ, ФИАС, АРМ Муниципал, КриптоПро СSP,Росреестр | 2022 | План | 11,5 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 11,5 | 11,5 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План/ Исполнение | 168,9/168,9 | 168,9/168,9 | - |  | - | - |  | 100,0 |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Реализация Программы в 2022 году произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме за 2022 год. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района 2022 годы»   удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2022 году 168,9 тыс. рублей – 100,0% выполнены все запланированные программой мероприятия.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом   - закупки до 600 тыс. рублей.  Приобретены  услуги доступа к сети  Интернет; за право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом по тарифному плану «Росреестр», абонентское обслуживание; обслуживание и администрирование ПО VipNet Client (КС3);  обслуживание и администрирование ПО VipNet Client (КС3) сеть 6429; услуги виртуального хостинга;  право использования программ для ЭВМ для «Контур-Экстерн» по ТП «Бюджетник»; услуги по программному обеспечению «Контур-Экстерн»; оказание консультационно-информационных  услуг по вопросам обеспечения информационного взаимодействия с филиалом  ФГБУ «ФКП Росреестра», техническое обслуживание аппаратного обеспечения,включающее контроль технического состояния.

При оценке  эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района на 2022 год» проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2022 году 100,0%.

Результативность Программы в 2022 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2022 году 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2022 году 100%

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района							       А.В. Демченко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17.01.2023 № 6 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы (Приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправления обновленными программными комплексами

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Братковского сельского поселения Кореновского района

осуществление муниципальных услуг в электронном виде

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание,а так же обслуживание веб-сайта BRATKOVSK.ru | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | Финансовый отдел Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет | местный бюджет | 60,5 | 60,5 | 0 | 0 | Финансовый отдел Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Сопровождение ПО АС «Бюджет поселения» | местный бюджет | 27,8 | 27,8 | 0 | 0 | Финансовый отдел Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Обслуживание и администрирование ПО ViPNet Client (КСЗ (ДС СМЭВ), (КСЗ) (ВЗС) | местный бюджет | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | Финансовый отдел Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | Информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал» | местный бюджет | 12,0 | 12,0 |  |  | Финансовый отдел Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 6 | Сопровождение ПО АС «Смета»,»Талисман» | местный бюджет | 33,5 | 33,5 |  |  | Финансовый отдел Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 7 | Изготовление сертификатов: КЭП для СМЭВ,ФИАС,АРМ Муниципал, КриптоПро СSP,Росреестр | местный бюджет | 11,5 | 11,5 |  |  | Финансовый отдел Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 8 | Информационное обслуживание официального сайта Администрации Братковского сельского поселения Кореновского района | местный бюджет | 19,2 | 19,2 |  |  | Финансовый отдел Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 168,9 | 168,9 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 168,9 | 168,9 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| Показатель | Единица измерения | 2022 год |  | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | - / + | % |  |
| Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправления обновленными программными комплексами | % | 82 | 83 | 0 | 0 | 101,2 |
| Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Братковского сельского поселения Кореновского района | % | 80 | 81 | 0 | 0 | 101,2 |
| Осуществление муниципальных услуг в электронном виде | % | 6 | 7 | 0 | 0 | 101,2 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправления обновленными программными комплексами Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Братковского сельского поселения Кореновского района Осуществление муниципальных услуг в электронном виде | 168,9/82/80/168,9 | 168,9/83/81/168,9 | 1,0 |

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района															   В.А. Демченко