АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2023	года									         № 11

село Братковское

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год

В соответствии с  постановлением администрации Братковского сельского поселения  Кореновского  района от 14 мая 2015 года №47  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района», администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год  (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Братковского сельского поселения Кореновского района (Ножка) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Братковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района								А.В. Демченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17.01.2023 года № 11 «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковского сельского поселения Кореновского района»

на 2022 год

Проект подготовлен и внесён:

Финансовым отделом администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела

Составитель проекта:

Экономистом Братковского

сельского поселения

Кореновского района							         Ю.А. Шабанова

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Братковского

сельского поселения

Кореновского района								  О.Н. Ножка

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17.01.2023 г. № 11 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год

Ведомственная  целевая  программа «Благоустройство территории в Братковском сельском  поселении Кореновского района» на 2022 год    (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17 января 2022 года № 2 «Об утверждении ведомственной целевой  программы  «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год.

Период реализации программы – 2022 год.

Общая характеристика выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2022 год выполнены в полном объеме.

Целевые индикаторы и показатели за 2022 год соответствуют прогнозируемым.

При оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском  поселении Кореновского района» на 2022 год, проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Финансирование производилось из средств федерального и краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования программы за 2022 год- 2885,8 тыс.рублей. Реализация Программы произведена в полном объеме. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки: электронный аукцион «Ремонт тротуарной дорожки по ул. Нижней от № дома 6а до примыкания к ул. Спортивной с. Братковское» Заключен контракт с Обществом ограниченной ответственности «ТРИАЛ» Тифононовой Е.В. на сумму — 1382,4 тысяч рублей. Запрос котировок в электронном виде «Ремонт тротуарной дорожки по ул. Южной х. Журавский от дома №55 до примыкания к проезду до ул. Южной» Заключен контракт с Индивидуальным предпринимателем Селюжицким Николаем Антоновичем на сумму- 933,6 тысяч рублей.

Итоговый отчет

о выполнении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Южная от дома№55 до примыкания к проезду до ул. Южная | 2022 | План | 1049,3 | 299,7 | 627,4 |  | 107,1 | 15,1 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 933,6 | 264,98 | 627,4 |  | 26,14 | 15,1 |  | 89,00% |
| 2 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Нижней с. Братковское, от дома №6А до примыкания к ул. Спортивная | 2022 | План | 1836,5 | 531,3 | 0 |  | 1285,6 | 19,6 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 1350,4 | 385,52 | 0 |  | 945,29 | 19,6 |  | 73,50% |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 2885,8 | 831 | 627,4 |  | 1392,7 | 34,7 |  |  |
|  |  | 2022 | Исполнение | 2284 | 650,50 | 627,38 |  | 971,43 | 34,7 |  | 79,15% |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы  «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все запланированные мероприятия на 2022 год.

Финансирование программных мероприятий из средств краевого бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов в 2022 году -  2284,0 тыс. рублей, т.е. 79,1% от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки электронный аукцион «Ремонт тротуарной дорожки по ул. Нижней с. Братковское от дома 6а до примыкания к ул. Спортивной.». Запрос котировок в электронном виде «Ремонт тротуарной дорожки по ул. Южной х. Журавский от дома №55 до примыкания к проезду до ул. Южной»

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год

проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района							       А.В. Демченко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17.01.2023 № 11 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

Устройство тротуара.

Повышение уровня благоустройства на территории поселения ремонт тротуарных дорожек.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Нижней с. Братковское, от дома №6А до примыкания к ул. Спортивная |  | Краевой бюджет | 1836,5 | 1350,4 | 486,1 | 73,5 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |  |
| 2 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Южная от дома№55 до примыкания к проезду до ул. Южная |  | Краевой бюджет | 1049,3 | 933,6 | 115,5 | 89 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |  |
| Итого по Программе |  |  |  | 2885,8 | 2284 | 601,8 | 79,1 |  |  |
| Краевой и федерального бюджет (КБ) |  |  |  | 2020,1 | 1598,8 | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  | 831 | 650,5 | 0 | 0 |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  | 34,7 | 34,7 |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2022 год | Фактическое значение за 2022 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - / + | % |  |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Нижней с. Братковское, от дома №6А до примыкания к ул. Спортивная | м.кв. | 640 | 257 | 0 | 0 | 100 |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Южная от дома№55 до примыкания к проезду до ул. Южная | м.кв. | 306 | 255 | 0 | 0 | 100 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в Братковском сельском поселении Кореновского района» на 2022 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Нижней с. Братковское, от дома №6А до примыкания к ул. Спортивная | 1836,5/1350,4 | 1836,5/1350,4 | 1,0 |
| 2 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Южная от дома№55 до примыкания к проезду до ул. Южная | 1049,3/933,8 | 1049,3/933,8 | 1,0 |

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района															А.В. Демченко