АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2023 года									№ 14

село Братковское

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения

Кореновского района» на 2022 год

В соответствии с  постановлением администрации Братковского сельского поселения  Кореновского  района от 14 мая 2015 года №47  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

п о с т а н о в л я ет:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год  (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Братковского сельского поселения Кореновского района (Ножка) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Братковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района								В.А. Демченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17.01.2023 года № 14 «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Проект подготовлен и внесён:

Финансовым отделом администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела

Составитель проекта:

Экономистом Братковского

сельского поселения

Кореновского района							         Ю.А. Шабанова

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Братковского

сельского поселения

Кореновского района								  О.Н. Ножка

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17.01.2023 г. №14 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Ведомственная  целевая  программа « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год    (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 19 апреля 2022 года № 37 «Об утверждении ведомственной целевой  программы  « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения  Кореновского района» на 2022 год. В программу внесены изменения постановлением от 10 ноября 2022 года № 90 « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Мероприятия программы  были направлены на:

совершенствование системы комплексного благоустройства Братковского сельского поселения Кореновского района;

повышение уровня внешнего благоустройства для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

выполнения работ по посадке зеленых насаждений;

Общая характеристика выполнения мероприятий: все мероприятия за 2022 год выполнены в полном объеме. Финансирование проводилось из средств краевого бюджета.

Период реализации программы  - 2022 год.

Общий объем финансирования 3000,0 тыс. рублей.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Приобретение и высадка деревьев | Всего | План | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  | 100,00 |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  | 2000,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2022 | План |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Освещение детских игровых площадок в с. Братковском | Всего | План | 1000,00 | 0 | 0,00 |  | 1000,00 | 0,00 |  | 100,00 |
|  |  | 2022 | Исполнение | 1000,00 | 0 | 0,00 |  | 999,81 | 0,00 |  | 100,00 |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 3000,00 | 0 | 0 |  | 3000,00 | 0 |  | 100,00 |
|  |  | 2022 | Исполнение | 2999,81 | 0 | 0 |  | 2999,81 | 0 |  | 100,00 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы  « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы.

Финансирование программных мероприятий из средств краевого  бюджета. Общий объем фактически произведенных расходов 2999,81 тыс. рублей, т.е. освоены денежные средства в полном объеме от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способ – «закупки до 600 тыс. рублей» п. 4 ч.1 ст.9 №44-ФЗ был заключены контракты с Индивидуальным предпринимателем Назаренко Александром Андреевичем на поставку саженцев декоративных культур и их посадкой. Контракт №11 от 13.05.2022 г., №10 от 12.05.2022 г.,№35 от 01.11.2022 г., №37 от 25.11.2022 г., на сумму — 2000,0 тыс. рублей. Заключены контракты с Индивидуальным предпринимателем Колесниковым Максимом Валерьевичем №49 от 07.12.2022 г., «Работы по ремонту уличного освещения на детской площадки по ул. Южной» на сумму 499,9 тыс.рублей., №48 от 07.12.2022 г., «Работы по ремонту уличного освещения на детской игровой площадки по ул. Степной» на сумму 499,9 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100,00%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы 100%.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района							       В.А. Демченко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 17.01.2023 № 9 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы (Приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

создание благоприятных условий проживания жителей Братковского сельского поселения Кореновского раойна;

улучшение внешнего облика Братковского сельского поселения Кореновского района;

озеленение территории муниципального образования;

оснащенность детских игровых площадок освещением.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение и высадка деревьев | краевой бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Освещение детских игровых площадок в с. Братковском | краевой бюджет | 1000,00 | 999,81 | 0 | 0 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | краевой бюджет | 3000,00 | 2999,81 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 3000,00 | 2999,81 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| Показатель | Единица измерения | 2022 год |  | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | - / + | % |  |
| Количество высаженных деревьев | шт. | 121 | 121 | 0 | 0 | 100,0 |
| Установка освещения с установкой светильников на детских игровых площадок | шт. | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы « Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество высаженных деревьев Установка освещения с установкой светильников на детских игровых площадок | 3000,0/121/8 | 2999,8/121/8 | 1,0 |

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района															В.А. Демченко