## АДМИНИСТРАЦИИ БРАТКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2012	                                                                                                  		  № 85

село Братковское

Об утверждении долгосрочная муниципальной целевой программы            Братковского сельского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 – 2015 годы

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Братковского сельского поселения Кореновского района, постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 29 августа 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ в Братковском сельском поселении Кореновского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу Братковского сельского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей»  на 2013 – 2015 годы (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Братковского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации  Братковского сельского поселения Кореновского  района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  обнародования.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        С.Г.Никулин

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района,

Начальник финансового отдела                                                      Н.П.Щербинина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от 23.10.2012 года №85

долгосрочнАЯ муниципальнАЯ целевАЯ программА

Братковского сельского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 – 2015 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы Братковского сельского поселения Кореновского района

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 – 2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа Братковского сельского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановление администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 29 августа 2012 года №68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района» |
| Основные разработчики программы | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи Программы | Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Планируемый объём финансирования из средств бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района составляет 150,0 тыс. руб., в том числе по годам (с ежегодным уточнением в соответствии с возможностями бюджета): 2013 год – 50,0 тыс. руб. 2014 год – 50,0 тыс. руб. 2015 год – 50,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Удовлетворение потребности в комфортном жилье – одна из насущных проблем в Братковском сельском поселении Кореновского района.

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступно лишь ограниченному кругу семей с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются неразвитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, высокий уровень рисков и издержек на этом рынке. В Братковском сельском поселении имеется достаточно высокий спрос на жилье, однако платежеспособность населения не дает возможности массовой реализации домов в рамках сформировавшихся рыночных цен.

Пополнение муниципального жилищного фонда социального использования не ведётся в связи с существенным дефицитом финансирования.

Кроме того, серьёзной проблемой остаётся переселение граждан из аварийного жилого фонда, для решения которой необходимы значительные финансовые ресурсы.

Сохраняется напряжённость в обеспечении жильём малоимущих граждан и  граждан отдельных категорий, определённых законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края, в пределах установленных социальных стандартов.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Несмотря на создание основ функционирования ипотечного жилищного рынка в Братковском сельском поселении Кореновского района, приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов на практике доступны лишь ограниченному кругу семей. В связи с ухудшением финансового состояния заёмщиков в условиях мирового финансового кризиса, ростом просроченной задолженности кредитные организации в целях минимизации рисков вынуждены были ужесточить условия ипотечного кредитования, в том числе увеличив размер первоначального взноса, что в определённой мере привело к снижению потребительского спроса граждан на построенное (строящееся) жилье.

Основными причинами, сдерживающими рост строительства жилья, являются:

нестабильная кредитная политика, при которой платёжеспособный спрос населения не позволяет  большинству граждан воспользоваться ипотечными кредитами;

сравнительно высокие в отношении к мировой практике процентные ставки по предлагаемым  кредитными организациями ипотечным кредитам.

Осуществление государственной поддержки в виде социальных выплат и предоставления субсидий должно осуществляться в рамках реализации целевых программ.

В рамках реализации Программы решение жилищной проблемы:

направлено на улучшение условий и качества жизни населения, эффективное функционирование рынка жилья;

не может быть осуществлено в пределах одного финансового года;

носит комплексный характер.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми.

Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволят учесть основные проблемы в строительстве и приобретении жилья на территории Братковского сельского поселения Кореновского района и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий Программы.

Одним из основных принципов Программы является доступность жилья для всех категорий граждан.

Комплексное решение основных проблем программно-целевым методом позволит обеспечить согласование и реализацию решений по мероприятиям Программы и сократить временные и материальные затраты.

- Участником Программы может стать молодая  семья,  в  том числе неполная  молодая  семья,  состоящая  из  одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

- а) возраст  каждого  из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

- б) семья признана нуждающейся в жилом помещении;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Порядок, условия признания и утраты молодой семьёй статуса участника программы при реализации мероприятий за счёт средств местного бюджета определяются постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района.

Право на улучшение жилищных с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в программе является добровольным.

2. Цель и  задачи ДМЦП

- Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формирование системы оказания поддержки определённым категориям граждан в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома.

- 2.1. Целью Программы является предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, сокращение количества семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе семей отдельных категорий граждан, определённых законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

- 2.2. Задачами Программы являются:

- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса (далее – социальные выплаты);

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

- 2.3. Основными условиями и принципами реализации Программы являются:

- добровольность участия в Программе молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;

- наличие у молодой семьи собственных средств или дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- возможность для молодых семей реализовать своё право на получение финансовой поддержки за счёт средств местного бюджета (Братковского сельского поселения Кореновского района), с участием федерального и краевого бюджетов в рамках настоящей Программы, на улучшение жилищных условий только 1 раз.

3. Сроки и этапы реализации ДМЦП

Сроки реализации  Программы рассчитаны на 2013 – 2015 годы включительно.  При  необходимости  возможна  корректировка мероприятий Программы.

Создание системы муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в рамках Программы будет осуществляться  в  соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы и краевой целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы.

Ожидается, что в 2013 году за получением социальных выплат обратится 1 семья, в 2014 – 1 семья, в 2015 – 1 семья.

4. Объемы и источники финансирования

Мероприятия Программы предусматривают консолидацию средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также средств граждан и внебюджетных источников.

Сумма средств, которую необходимо предусмотреть в бюджете Братковского сельского поселения Кореновского района на 2013 – 2015 годы для выдачи социальных выплат 3 семьям, составляет 150,0 тысяч рублей.

Объем финансирования Программы из средств местного бюджета (Братковского сельского поселения Кореновского района) на соответствующий финансовый год носит прогнозируемый характер.

Структура финансирования Программы

тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Краевой бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

5. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий Программы призвана обеспечить взаимодействие всех исполнителей Программы и включает в себя предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной целевой программы Братковского сельского поселения

Кореновского района

тыс. рублей

| № п/п | наименование мероприятия | источники финанси-рования | объем финанси-рования, всего | В том числе |  |  | муници-пальный заказчик | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование списков молодых семей | местный бюджет | - | - | - | - | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | ИТОГО по программе | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |

- В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство), которое выдаётся администрацией Братковского сельского поселения Кореновского района. Полученное свидетельство сдаётся его владельцем в банк, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счёт, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец свидетельства, заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилого помещения.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат из средств местного бюджета на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за счёт средств местного бюджета с участием средств краевого и  федерального бюджетов  определяется правилами, утвержденными постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района.

Предоставление финансовой поддержки молодым семьям в рамках настоящей Программы осуществляется в порядке очерёдности.  Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют:

молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года;

имеющие в составе молодой семьи инвалида, признанного таковым в установленном порядке.

          - Система организации контроля за исполнением ДМЦП

Контроль за ходом реализации программы, форма и сроки представления отчетности об исполнении Программы осуществляются в соответствии с постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 29 августа 2012 года №68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района».

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации ДМЦП

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель (значение показателя в году, предшествующему началу реализации ДМЦП) | План 2013й год реализации ДМЦП | План 2014й год реализации ДМЦП | План 2015й год реализации ДМЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, получивших социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  | 1 | 1 | 1 |

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

адресное предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряжённости в обществе;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования;

- уменьшение количества граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

- Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы показателей.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                            С.Г. Никулин

Приложение

к ДМЦП Братковского сельского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей»

на 2013 – 2015 годы

Финансово-экономическое обоснование

ДМЦП Братковского сельского поселения  Кореновского района

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма расхода по годам (тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом- | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | ИТОГО | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

Начальник финансового отдела                                                 Н.П.Щербинина