## АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2012                                                                                                         № 91

с.Братковское

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Братковского сельского поселения»

на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 29 августа № 68 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ в Братковском сельском поселении Кореновского района» и в целях развития  Братковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую  программы«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Братковского сельского поселения»       на 2013 – 2015 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Братковского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации  Братковского сельского поселения Кореновского  района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  обнародования.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        С.Г.Никулин

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района,

Начальник финансового отдела                                                      Н.П.Щербинина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от 23.10.2012  № 91

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Братковского сельского поселения»

на 2013 – 2015 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Братковского сельского поселения»       на 2013 – 2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Братковского сельского поселения» на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2011 г. N 672 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 - 2014 годы". - Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и оповещении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». |
| Основные разработчики программы | Администрация Братковского сельского поселения. |
| Муниципальные заказчики | Администрация Братковского сельского поселения. |
| Цель Программы | Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Братковского сельского поселения. |
| Задачи Программы | Повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения; обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения; снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии; повышение уровня комфортности проживания населения; снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки; создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах; улучшение экологической обстановки. |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 600,0 тыс.руб., в том числе: Местный бюджет; Краевой бюджет. 2013; 350,00; 0,00. 2014; 150,00; 0,00. 2015; 100,00; 0,00. |
| Контроль за выполнением Программы | Глава Братковского сельского поселения и финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методам

Оценка состояния сетей наружного освещения в с. Братковском и х. Журавском показывает, что средний износ действующих линий составляет более 20 процентов.

Общее количество светильников наружного освещения в поселении составляет 284 шт. при общей протяженности уличного освещения 36,8 км. по состоянию на 01.01.2012 г.или 105,6 светильника на 1000 человек.

Состояние источников света и светильников представлено в таблице 1

| Источник света |  |  |  | Светильник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип лампы | Количество (штук) | Установленная мощность (кВт) | Световой поток (тыс.лм) | Тип светильника | Количество (штук) | Износ % |
| ДРЛ 250 | 47 | 11,75 | 7884 | РКУ |  | 20 |
| Энергосберег. 0,03 | 237 | 7,11 | 4200 | ЖКУ |  | 2 |
| Итого |  |  |  | Итого |  | - |

В настоящее время фактическое состояние наружного освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Замена существующих светильников на светильники с энергоэкономичными лампами, перевод на дистанционное управление установками позволит существенно повысить освещенность территорий, снизить нагрузку на электрические сети и расход электрической энергии особенно в осеннее-зимний период.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки. Решение данной задачи возможно только в рамках программно-целевого подхода, так как:

мероприятия Программы потребуют согласованных действий различных организаций и координации межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения;

разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения населенных пунктов.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы;

- необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

- Цели и задачи Программы

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного освещения населенных пунктов, а также на:

- Проведение единой технической политики в области развития наружного освещения населенных пунктов на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения;

- обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

- снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое энергоэкономичное, установку современных систем автоматики.

- повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

- создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельского поселения.

Сроки реализации программных мероприятий определены на  период 2013 – 2015 годы и установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

При этом подход к реализации Программы является комплексным и предусматривает строительство новых установок наружного освещения, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

4.Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2013 – 2014  года составляет 600,0 тыс.рублей, в том числе из средств местного бюджета – 600,0 тыс.рублей, краевой бюджет – 0,00 тыс.рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе проектно-сметной документации, расчетов затрат на проведение мероприятий. Объем выделенных средств из бюджета поселения, форма финансирования Программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на очередной финансовый год, а также в случае необходимости внесения изменений в объемы финансирования. По мероприятиям предусматривающие финансирование за счет краевого бюджета, подписываются соглашения (договор) в которых указываются условия привлечения средств. Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Структура финансирования Программы

тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Местный бюджет | 210,0 | 350,0 | 150,0 | 100,0 |
| Краевой бюджет (на условиях со финансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.Перечень мероприятий Программы

Мероприятия

долгосрочной муниципальной целевой программы«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Братковского сельского поселения»       на 2013 – 2015 годы»

(тыс.руб.)

| № п\п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  | Муниципальный заказчик | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего |  |  |
| 1 | Изготовление ПСД | Местный бюджет | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | Администрация Братковского сельского поселения | Глава Братковского сельского поселения Никулин С.Г. |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция сети наружного освещения по ул.Южной с. Братковского ТП 409,410; ул. Нижняя ТП 541; Ул. Степная ТП 524;Х Журавский ул. Южная ТП 423, ТП 422;ул. Береговая ТП 540, | Местный бюджет | 350,0 | 90,0 | 100,0 | 540,0 | Администрация Братковского сельского поселения | Глава Братковского сельского поселения Никулин С.Г. |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  | 600,0 |  |  |

6. Система организации контроля за исполнением Программы

Заказчиком Программы является администрация Братковского сельского поселения, которая осуществляет:

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

софинансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

МКУ «Услуга» Братковского сельского поселения  осуществляет подготовку предложений в перечень объектов строительства, реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

Перечень объектов и сроки выполнения работ устанавливаются  исходя из интенсивности движения транспорта и пешеходов, месторасположения образовательных, социально-бытовых  и культурных учреждений.

7.Ожидаемые  социально-экономические результаты от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах;

- за счет качественного уровня эксплуатации повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

- сформировать вечерний световой облик населенных пунктов;

- за счет улучшения освещенности улиц, повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

- обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения.

Критериями, по которым  оценивается  выполнение Программы, являются:

| № п/п | Наименование индикатора результативности | Единица измерения | Базовый показатель за 2012 год | План2013 год | План2014 год | План2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность линий или систем уличного освещения, построенных или реконструированных (отремонтированных) и введенных в эксплуатацию | км |  | 12,4 | 3,0 | 3,0 |

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                      С.Г.Никулин