## АДМИНИСТРАЦИИ БРАТКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2012	                                                                                                  		  № 95

село Братковское

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Братковском  сельском поселении Кореновского района

на 2013-2015 годы»

В соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 года               № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 29 августа 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ в Братковском сельском поселении Кореновского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Братковском сельском поселении Кореновского района на 2013-2015 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Братковского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации  Братковского сельского поселения Кореновского  района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  обнародования.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        С.Г.Никулин

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района,

Начальник финансового отдела                                                      Н.П.Щербинина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от 29.10.2012 года №95

долгосрочнАЯ муниципальнАЯ целевАЯ программА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Братковском сельском поселении Кореновского района на 2013-2015 годы»

- ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Братковском сельском поселении Кореновского района на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Братковском сельском поселении Кореновского района на 2013-2015 годы» (далее –ДМЦП) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» |
| Основные разработчики Программы | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий Программы | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи Программы | Сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение уличного освещения, а также муниципальных учреждений, экономия средств бюджета и предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов. |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы 45,0 тысяч рублей, в том числе на 2013 год - 15,0 тысяч рублей; на 2014 год - 15,0 тысяч рублей; на 2015 год - 15,0 тысяч рублей. Источник финансирования – местный бюджет |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в социальной и жилищной сферах, а также других сферах поселкового хозяйства непрерывно повышается. В 2010 году приборы учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы, жилищном комплексе, практически отсутствовали. Не было ни одного прибора учета потребления воды. Оснащенность приборами учета по холодной воде составляла всего 2-3 % от необходимого. Система энергоснабжения и энергопотребления на территории Братковского сельского поселения Кореновского района имеет раздробленную структуру. Собственность источников энергоснабжения, передаточных устройств и собственность потребителей раздроблена, что при проведении работ по технической реконструкции и оптимизации системы энергоснабжения приводит к столкновению экономических интересов различных предприятий, учреждений и организаций. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и не обоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует экономическая заинтересованность предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений в бюджетной сфере к реализации энергосберегающих мероприятий.

Реализация политики энергосбережения на территории Братковского сельского поселения Кореновского района основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат бюджетных средств.

Решение проблем энергосбережения в каждой организации, предприятии осуществляющем регулируемые виды деятельности требует согласования

основных направлений деятельности на основе использования единой нормативно-правовой и методической базы.

Специфика повышения энергоэффективности по разным направлениям деятельности вызывает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

Повышение энергоэффективности в электроснабжении;

Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы и сферы услуг;

Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности.

- Цель и  задачи ДМЦП

Цели:

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминисцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы).

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Братковского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов;

Оснащение объектов администрации Братковского сельского поселения Кореновского района, предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций финансируемых из местного бюджета приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;

Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

Использование энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы, в том числе строительных и теплозащитных материалов и т.д.

Проведение энергоаудита эксплуатируемых зданий и сооружений финансируемых из местного бюджета предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности Братковского сельского поселения Кореновского района;

Обучение персонала учреждений и предприятий по вопросам энергосбережения;

Установка в зданиях и на объектах учреждений и предприятий современных приборов учета расхода воды, газа и электроэнергии, а также регулирующих механизмов.

- Сроки и этапы реализации ДМЦП

Сроки реализации  Программы рассчитаны на 2013 – 2015 годы включительно.  При  необходимости  возможна  корректировка мероприятий Программы.

- Объемы и источники финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Сумма средств, которую необходимо предусмотреть в бюджете Братковского сельского поселения Кореновского района на 2013 – 2015 годы для реализации программы составляет 45,0 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Структура финансирования ДМЦП

тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Местный бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 |
| Краевой бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

- Перечень программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Братковском сельском поселении Кореновского района на 2013-2015 годы»

тыс. рублей

| № п/п | наименование мероприятия | источники финанси-рования | объем финанси-рования, всего | В том числе |  |  | муници-пальный заказчик | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1. | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Без финансирования |  |  |  |  | Администрация Братковского с/п Кореновского района | - Глава администрацииБратковского - сельского поселения Кореновского района С.Г.Никулин |
| 2 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация Братковского с/п Кореновского района | - Глава администрацииБратковского - сельского поселения Кореновского района С.Г.Никулин |
| 3 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Без финансирования |  |  |  |  | Администрация Братковского с/п Кореновского района | - Глава администрацииБратковского - сельского поселения Кореновского района С.Г.Никулин |
| 4 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0, | Администрация Братковского с/п Кореновского района | - Глава администрацииБратковского - сельского поселения Кореновского района С.Г.Никулин |
| 5 |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Администрация Братковского с/п Кореновского района | - Глава администрацииБратковского - сельского поселения Кореновского района С.Г.Никулин |
| ВСЕГО по Программе |  |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |

6.Система организации контроля за исполнением ДМЦП

Контроль за выполнением программы осуществляется в установленном порядке администрацией Братковского сельского поселения Кореновского района.в соответствии с постановлением администрации Братковского сельского поселения Кореновского района 25 августа 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ в Братковском сельском поселении Кореновского района».

- Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации ДМЦП

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в администрации Братковского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях:

энергетических паспортов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления организаций на территории поселения на 10-15 процентов по сравнению с 2012 годом (базовый год);

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2012 год | План 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие в администрации Братковского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях: энергетических паспортов | нет | нет | Энергетический паспорт на объекты уличного освещения поселения | Энергетический паспорт на МБУК БСПКР «Журавский СДК» |
| наличие в администрации Братковского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях актов энергетических обследований | нет | нет | 1 | 2 |
| удельный показатель расхода энергоносителей МБУК БСПКР «Журавский СДК», тыс.кВат*час*год |  | 22,8 | 19,4 | 17,5 |

- Глава Братковского

- сельского поселения

Кореновского района                                                                       С.Г. Никулин