## АДМИНИСТРАЦИИ БРАТКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2013		                                                                                                    № 58

село Братковское

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Братковского сельского поселения Кореновского района к осеннее- зимнему периоду 2013-2014 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Братковского  сельского поселения  к устойчивой работе в осенне-зимний      период 2013-2014 годов, п о с т а н о в л я ю:

1.Образовать  межведомственную комиссию  по координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселения  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года и утвердить ее состав (приложение № 1).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  и социально сферы поселения  к работе в осеннее – зимний период 2013-2014 года (приложение № 2)

3.Поручить комиссии систематически рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с организацией работ по подготовке к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.

4.Рекомендовать руководителям предприятий, собственникам водопроводных сетей Братковского сельского поселения:

4.1.Организовать обследование состояния систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, принять конкретные меры по обеспечению устойчивого функционирования всех систем на территории поселения.

4.2.Обеспечить финансирование мероприятий, направленных на повышение санитарной безопасности объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

4.3.Обеспечить выполнение работ по устойчивому функционированию систем водоснабжения.

5.Поручить Пурыха Т.В., специалисту 1 категории  администрации Братковского сельского поселения обеспечить своевременный завоз топлива населению до 1 июля 2013 года.

6.Председателям ТОС  пропагандировать среди населения необходимость установки приборов учета воды и энергоресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов.

7.Уполномоченному по ГО и ЧС Котлярову С.А. осуществлять контроль за созданием на предприятиях жизнеобеспечения аварийного запаса  материально технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

8.Комиссии по координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселения к работе в осеннее- зимний период 2013-2014 года завершить подготовку объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, независимо от ведомственной принадлежности к эксплуатации в осеннее- зимний период к 1 июля 2013 года.

9.Поручить Шапошник Л.И., специалисту 1 категории  администрации Братковского сельского поселения обеспечить к 1 числу ежемесячно ( за период май - июнь 2013 года) предоставление отчета  1-ЖКХ (зима) в районную межведомственную комиссию.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района 							 С.Г. Никулин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от 04.06.2013 № 58

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по координации подготовки жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы поселения к работе в осеннее-зимний 2013-2014 года

| Никулин Сергей Геннадьевич - | Председатель комиссии, глава Братковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Шапошник Любовь Ивановна - | Секретарь комиссии, специалист 1 категории администрации Братковского сельского поселения |
| Члены комиссии |  |
| Пурыха Татьяна Васильевна - | специалист 1 категории администрации Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Радченко Людмила Ивановна - | инженер ОАО МОК «Братковский» (по согласованию) |
| Скуйбедин Сергей Владимирович - | инженер-строитель ЗАО имени М.И.Калинина (по согласованию) |
| Рынковая Надежда Ивановна - | директор МКУ «Услуга» Братковского сельского поселения Кореновского района (по согласованию) |

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района 							 С.Г. Никулин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от 04.06.2013 № 58

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищно- коммунального комплекса и объектов

социальной сферы поселения к зиме 2013-2014 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить отопительную систему средней общеобразовательной школы №39 | до 01.07.2013г | Степанова С.Л. |
| 2. | Проверить отопительную систему средней общеобразовательной школы №34 | до 01.07.2013г. | Савченко Л.В. |
| 3. | Завершить ремонт средней общеобразовательной школы №34 | до 01.08.2013г. | Савченко Л.В. |
| 4. | Завершить ремонт средней общеобразовательной школы №39 | до 01.08.2013г. | Степанова С.Л. |
| 5. | Проверить отопительную систему ДК х.Журавского | до 01.07.2013г. | Пронина О.В. |
| 6. | Обеспечить население твердым топливом | до 01.07.2012г. | Пурыха Т.В. |
| 7. | Информировать население о необходимости установки приборов учета воды и энергоресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов. | постоянно | председатели ТОС Христенко С.В. Чуприна В.П. |
| 8. | Осуществлять контроль за созданием на предприятиях жизнеобеспечения аварийного запаса материально технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. | Постоянно | Котляров С.А. |
| 9. | Подготовить систему водоснабжения х.Журавский и с. Братковское | до 01.09.2012г | Скуйбедин С.В.. Радченко Л.И. |
| 10. | Подготовить к эксплуатации в зимний период снегоочистительную технику | до 01.11.2012 | ЗАО им.М.И.Калинина ОАО МОК «Братковский» МКУ «Услуга» |
| 11. | Обеспечить предоставление отчета 1-ЖКХ(зима) в районную межведомственную комиссию | 1 числа ежемесячно | Шапошник Л.И. |

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района  							С.Г. Никулин