## АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа  2017 года                                                                                                        № 72

с. Братковское

## О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения «Утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы»

В целях соблюдения прав жителей Братковского  сельского поселения Кореновского района, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Братковского сельского поселения Кореновского района «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Братковском сельском поселении Кореновского района» от 21 июля 2006 года № 44 в целях соблюдения прав жителей Братковского сельского поселения Кореновского района, прав и законных интересов правообладателей земельных участков, Уставом Братковского сельского поселения Кореновского района администрация Братковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

## 1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы (приложение №1).

2. Назначить    число,    время,     и место    проведения    слушаний      на  08 сентября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: село Братковское, улица Центральная, 82,  (актовый зал).

3. Образовать оргкомитет по проведению публичных слушаний по вопросу об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы  и утвердить его состав (приложение №2)

4. Оргкомитету обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в газете «Кореновские вести».

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       А.А. Грунтова

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от 07 августа 2017 года № 72

## АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________                                                                   № _________

село Братковское

О внесении проекта решения Совета Братковского сельского поселения Кореновского района «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы» на рассмотрение Совета Братковского сельского поселения Кореновского района

В соответствии со статьей 34 Регламента Совета Братковского сельского поселения Кореновского района, администрация Братковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

- Внести проект решения Совета Братковского сельского поселения Кореновского района «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы» на рассмотрение Совета Братковского сельского поселения Кореновского района (прилагается).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       А.А. Грунтова

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от 00.00.2017 года   №

## СОВЕТ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

- ПРОЕКТ/РЕШЕНИЯ

- ______ сессия _________ созыва

от 00 00 2017 года					        		      № 000

село Братковское

## Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы

В целях создания условий для устойчивого развития Братковского сельского поселения Кореновского района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Братковского сельского поселения Кореновского района, Совет Братковского сельского поселения Кореновского района р е ш и л:

## 1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы (прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Братковского сельского поселения Кореновского района и разместить в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Братковского сельского поселения Кореновского района.

3. Решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                      А.А. Грунтова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Братковского сельского поселения Кореновского района от 07 августа 2017 года № 72 |
| --- | --- |

СОСТАВ

оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Братковского сельского поселения Кореновского района «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы»

1. Шапошник Любовь Ивановна – ведущий  специалист общего отдела администрации Братковского сельского поселения Кореновского района;

2.  Маковская Мария Николавна- депутат, председатель постоянной комиссии по промышленности, транспорту, связи, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству;

3.  Ножка Ольга Николаевна– начальник общего отдела администрации Братковского сельского поселения Кореновского района;

4. Демченко Алексей Владимирович- ведущий  специалист общего отдела администрации Братковского сельского поселения Кореновского района;

5.Солодушко Ирина Александровна -депутат, председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка, правовой защите граждан, социальным вопросам, делам молодежи, культуры и спорта.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        А.А. Грунтова

ПРОЕКТ

Общество с ограниченной ответственностью

«Фортуна Проект»

УТВЕРЖДЕНА:

Решением Совета Братковского сельского поселения

Кореновского района

Краснодарского края

от ________ №___________

м.п.

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Кореновского   района Краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2030 годы

Ставрополь

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1 Анализ положения Братковского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации | 6 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 7 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 10 |
| 1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 10 |
| 1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 15 |
| 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 16 |
| 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 19 |
| 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 19 |
| - 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 19 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 19 |
| 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения | 20 |
| 1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения | 21 |
| - 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 22 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Братковского сельского поселения | 23 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 23 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса Братковского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 24 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 25 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети | 26 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | 27 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения | 28 |
| - 2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения | 28 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 29 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 30 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 35 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 36 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 38 |

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2017-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края (далее - Администрация) Краснодарский край, Кореновский район, с. Братковское, ул. Центральная, д. 82 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «Фортуна Проект» 355020 г. Ставрополь, ул. Объездная, д. 15А, офис 1 |
| Цели Программы | - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; - улучшение качества дорог. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Братковского сельского поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Производство работ по ремонту и содержанию улично- дорожной сети поселения, в том числе: 1.1 Подсыпка дорог реагентами в зимнее время; 1.2 Установка дорожных знаков 1.3 Ямочный ремонт дорог 1.4. Капитальный ремонт дорог 1.5 Отсыпка гравием |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2030 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2030 годах составит 28553,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 4960,6 тыс. руб.; 2018 – 4389,6 тыс. руб.; 2019 – 9541,5 тыс. руб.; 2020 – 2783,5 тыс. руб.; 2021 – 4907,7 тыс. руб.; 2022-2030 – 1970,7 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – отсутствует; краевой бюджет – 21535,8 тыс. руб.; местный бюджет – 7017,8тыс. руб. внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения Братковского сельского поселения  в структуре пространственной организации субъекта  Российской Федерации

Братковское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Кореновский район и размещается в северо-западной его части, западнее федеральной автодороги М4 "Дон". Поселение граничит:

-  на севере и западе с Тимашевским районом;

- на востоке с Новоберезанским и Журавским сельскими поселениями;

- на юге с Пролетарским сельским поселением;

- на юго-западе с Дядьковским сельским поселением.

В состав Братковского сельского поселения входят 2 населенных пункта: село Братковское (административный центр) и хутор Журавский. Их протяженность с востока на запад составляет: в с. Братковское –17 км, в х. Журавский – 12 км. Жилая застройка представлена в основном одноэтажными зданиями. Транспортный каркас в настоящее время представлен автодорогой общего пользования "подъезд к с. Братковскому" и грунтовыми полевыми дорогами.

Площадь поселения – 116,367 кв. км. Общая протяженность границ Братковского сельского поселения составляет 56,5 км. Расстояние до районного центра в г. Кореновске составляет 22 км. До краевого центра г. Краснодара – 86 км.

Село Братковское располагается в северной части сельского поселения по обоим берегам реки Очеретоватая Балка. Центральную часть населенного пункта с юга пересекает перпендикулярная балка. Улично-дорожная сеть в основном имеет регулярную структуру. Сообщение между южной и северной частями села осуществляется по мостам - дамбам через реку, расположенным на расстоянии 500 – 1 500 метров.

Общественный центр села Братковское сформирован объектами культурно-бытового и социального назначения в северной части населенного пункта на пересечении улиц Степная и Центральная.

Планировочная структура хутора Журавского, расположенного в 5 км южнее села Братковского в основном повторяет особенности села. Жилые кварталы также вытянуты вдоль реки Журавки и повторяют ее очертания. Приусадебные участки огородами выходят к реке. Общественный центр хутора  сформирован в центральной южной части населенного пункта на пересечении улиц Южная и переулка Партизанский.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Население

Численность населения Братковского  сельского  поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 2678 человек. Здесь проживает 3,1 % населения Кореновского района.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Братковском  сельском поселении

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское | 1300 | 1314 | 1328 | 1342 | 1356 | 1370 | 1384 | 1398 |
| х. Журавский | 1200 | 1211 | 1222 | 1233 | 1244 | 1255 | 1266 | 1280 |
| Всего по поселению: | 2500 | 2525 | 2550 | 2575 | 2600 | 2625 | 2650 | 2678 |

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения.

- Социальная сфера

- Социальная сфера поселения:

- - две школы:  МБОУ СОШ №39 с. Братковское и МБОУ СОШ №34 х. Журавский;

- - одно детское дошкольное учреждение (детский сад № 28);

- - два фельдшерско-акушерских пункта;

- - два  отделения «Почта России»;

- - два муниципальных бюджетных учреждения культуры: Братковский сельский дом культуры и Журавский сельский дом культуры;

- -  муниципальные бюджетные учреждения культуры «Братковская сельская библиотека» и «Журавская сельская библиотека», расположенные при доме культуры.

- На территории Братковского сельского поселения Кореновского района расположено крупное предприятие – АО Агрообьединение «Кубань.

Жилой фонд

Населенные пункты Братковского сельского поселения  сформированы вдоль степных равнинных рек Журавка и Очеретоватая Балка, протекающих соответственно в южной и северной частях поселения с востока на запад. Оба населенных пункта сложены преимущественно прямоугольными жилыми кварталами, вытянутыми вдоль берегов рек и повторяющими абрис их течений. Жилая застройка кварталов размещена таким образом, что приусадебные участки выходят к водотокам. Западная и восточная части населенных пунктов представлены неоднородно заселенными кварталами с застройкой средней плотности, в основном одноэтажной. Главные улицы устроены параллельно руслам рек в направлении с востока на запад. Историческая застройка не сохранилась.

В границах Братковского сельского поселения Кореновского района существующий жилищный фонд на 2017 г.  составляет 55,17  тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 20,6 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и двухквартирными.

Таблица 2

| Наименование | Жилищный фонд на 2017 год | Средняя обеспеченность жилищным фондом, м2/чел |
| --- | --- | --- |
| Всего по Братковскому сельскому поселению | 55,17 | 20,6 |
| в т.ч. |  |  |
| с. Братковское | 28,8 |  |
| х. Журавский | 26,37 |  |

- Транспортная инфраструктура

Транспортные связи с населенными пунктами муниципального образования Кореновский район и с краевым центром городом Краснодаром осуществляются по автодороге регионального значения Кореновск – Тимашевск и автодороге федерального значения М4 «Дон».

Население пользуется одной железнодорожной станцией  «Кореновск», расположенная на расстоянии 22 км к юго-востоку от сельского поселения.

Протяженность дорог на территории Братковского сельского поселения составляет  33,126 км, из них: асфальт – 21,96 км, гравий -  9,852 км и грунт – 1,314 км.

Таблица 3 – Наименование дорог Братковского сельского поселения

| Наименование дорог/улиц | Ширина дороги, м | Число полос | Категория дороги | Соответствие нормативам СП 34.13330.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское |  |  |  |  |
| ул. Степная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Южная №1 -57 | 6,5 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Школьная | 3,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Нижняя | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Центральная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Спортивная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Северная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Нижний | 3,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул.Нижняя –ул.Южная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| х. Журавский |  |  |  |  |
| ул. Северная № 1-31 | 4,6 | 2 | IV | Не соответствует |
| ул. Северная № 32-115 | 6 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Северная от №115 | - | - | - | - |
| ул. Южная, № 1-47 | 5,5 | 2 | IV | Не соответствует |
| ул. Южная № 47-156 | 6 | 2 | IV | Соответствует |
| Ул. Южная от №156 -188 | - | - | - | - |
| ул. Спортивная | - | - | - | - |
| пер Партизанский | - | - | - | - |
| ул. Береговая | - | - | - | - |
| Пер. Заречный | - | - | - | - |
| Пер. Заводской | - | - | - | - |

Дороги х. Журавский (ул. Северная   № 1-31 и ул. Южная, № 1-47) не соответствуют СП 34.13330.2012, по ширине проезжей части. В соответствии с СП ширина проезжей части дороги IV категории, составляет 6 м.

Дороги х. Журавский по ул. Северная от д. 115, ул. Южная  от № 156-188, ул. Спортивная, пер. Партизанский, ул. Береговая, пер. Заречный и пер. Заводской не имеют права собственности.  До 2020 года необходимо зарегистрировать данные дороги, поставить на кадастровый учет  и выполнить проект организации дорожного движения (ПОДД). После выполнения ПОДД будет установлена ширина и категория дороги.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Братковского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Братковского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта - автомобильным.

Автомобильный транспорт

- Всего на территории Братковского сельского поселения  зарегистрировано  1011 транспортных средств: 959 ед. легковые и 52 ед. грузовые. Уровень автомобилизации высокий и составляет 377 автомобилей на 1000 жителей (средняя обеспеченность автомобилями по России составляет 270 автомобилей на 1000 жителей).

Железнодорожный транспорт - В настоящее время на территории Братковского сельского поселения железная дорога отсутствует.

Ближайшая железнодорожная станция «Кореновск» расположена на расстоянии 22 км, в г. Кореновск.

Водный транспорт – На территории Братковского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Братковском сельском поселении не осуществляются.  Для воздушных перелетов население пользуется аэропортами  г. Краснодар, расположенном на расстоянии 86 км от сельского поселения

  - Характеристика сети дорог Братковского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Дорожно – транспортная сеть Братковского сельского поселения состоит из дорог IV-V  категории (таблица 3), предназначенных для не скоростного движения (IV категория – две полосы движения, ширина полосы 3,0 метра, ширина проезжей части 6,0 метров; V категория – одна полоса движения, ширина проезжей части 3,0-5,0 м).

Таблица 4 – Характеристика улично-дорожной сети Братковского сельского поселения

| Наименование дорог/улиц | Тип покрытия | Протяженность дорог, км/значение |  | Скорость движения, км/час | Плотность движения (число авт. на 1 км | Интенсивность движения транспорта, ед/сут | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местного | регионального |  |  |  |  |
| с. Братковское |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Степная | асфальт | 2,414 |  | 60 | 48 | 114 | 0,05 |
| ул. Южная №1 -57 | гравий | 2,027 |  | 60 | 63 | 126 | 0,06 |
| ул. Школьная | гравий | 0,524 |  | 60 | 60 | 60 | 0,3 |
| ул. Нижняя | асфальт | 2,017 |  | 60 | 78 | 156 | 0,07 |
| ул. Центральная | асфальт | 1,838 |  | 60 | 92 | 169 | 0,08 |
| ул. Спортивная | асфальт | 0,660 |  | 60 | 74 | 74 | 0,04 |
| ул. Северная | Гравий | 3,743 |  | 60 | 27 | 134 | 0,06 |
|  | Грунт | 1,197 |  |  |  |  |  |
| пер. Нижний | асфальт | 0,200 |  | 60 | 18 | 18 | 0,09 |
| ул.Нижняя –ул.Южная | асфальт |  | 4,680 | 60 | 321 | 1500 | 0,75 |
| х. Журавский |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Северная № 1-31 | асфальт | 1,047 |  | 60 | 81 | 86 | 0,04 |
| ул. Северная № 32-115 | асфальт | 2,974 |  | 60 | 68 | 202 | 0,1 |
| ул. Северная от №115 | Гравий | 1,0 |  | 60 | 48 | 48 | 0,02 |
| ул. Южная, № 1-47 | асфальт | 1,202 |  | 60 | 104 | 600 | 0,3 |
| ул. Южная № 47-156 | асфальт | 3,095 |  | 60 |  |  |  |
| Ул. Южная от №156 -188 | гравий | 1,470 |  | 60 |  |  |  |
| ул. Спортивная | асфальт | 0,580 |  | 60 | 100 | 100 | 0,05 |
| пер Партизанский | асфальт | 0,890 |  | 60 | 44 | 44 | 0,022 |
| ул. Береговая | Асфальт | 0,363 |  | 60 | 106 | 106 | 0,05 |
|  | Гравий | 0,650 |  |  | 28 | 28 | 0,14 |
|  | Грунт | 0,117 |  |  | 12 | 12 | 0,06 |
| Пер. Заречный | гравий | 0,188 |  | 60 | 16 | 16 | 0,08 |
| Пер. Заводской | гравий | 0,250 |  | 60 | 20 | 20 |  |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

- Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

- – потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

- – продукты истирания шин и тормозов;

- – шумовое загрязнение окружающей среды;

- – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 : 4, 4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и  холодный - соотношение составит 1 : 1,   1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

- Сектор общественных финансов:

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с неукомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

В Братковском сельском поселении в течении всего года (с учетом сезона) выполняются комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог. Но в связи с недостаточным финансированием, данные мероприятия выполняются не в полном объеме.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками

- Всего на территории Братковского сельского поселения зарегистрировано  1011  транспортных средств. Уровень автомобилизации 377 автомобилей на 1000 жителей.

- Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

- Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- - автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории Братковского сельского поселения расположена одна АЗС.  На  расчетный срок строительство  АЗС не рационально, т.к. существующая АЗС удовлетворяет потребности населения.

- - станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения СТО отсутствуют. На расчетный срок необходимо строительство одного СТО на пять боксов.

- - парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей. На территории Братковского сельского поселения парковочные места отсутствуют.  На расчетный срок необходимо строительство парковок, суммарной мощностью  73 машино – места.

- 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования,  включая анализ пассажиропотока

- Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Основные маршруты Братковского сельского поселения  с другими населёнными пунктами показаны в таблицах 5-6. Информация о пассажиропотоке отсутствует.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

На момент разработки Программы общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров, автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Таблица 5 – Расписание автобусов по пригородному маршруту №104  г. Кореновск – с. Братковское

| Прибытие, ч-м | Стоянка, ч-м | Отправление, ч-м | Расстояние, км | Остановки | Расстояние, км | Прибытие, ч-м | Стоянка, ч-м | Отправление, ч-м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 рейс |  |  |  |  | 2 рейс |  |  |  |
|  |  | 5-30 | 0 | Кореновск АС | 39,2 | 7-20 |  |  |
|  | 1 | 5-46 | 13,6 | пов. х. Журавский | 25,6 |  | 1 | 7-00 |
|  | 1 | 5-48 | 14,7 | пов. х. Б. Кореновский | 24,5 |  | 1 | 6-57 |
|  | 1 | 5-53 | 18,2 | х. Б. Кореновский (трасса) | 21,0 |  | 1 | 6-52 |
|  |  |  | - | х. Б. Кореновский (центр) | 19,2 |  |  | 6-46 |
|  | 1 | 5-58 | 22,2 | х. Журавский (трасса) | 15,2 |  | 1 | 6-43 |
|  |  |  | - | х. Журавский (центр) | 10,2 |  | 1 | 6-36 |
|  | 1 | 6-05 | 27,7 | пов. с. Братковское | 4,7 |  | 1 | 6-27 |
| 6-15 |  |  | 32,4 | Весовая Братковское | 0 |  |  | 6-20 |
| 3 рейс |  |  |  |  | 4 рейс |  |  |  |
|  |  | 8-10 | 0 | Кореновск АС | 39,2 | 10-00 |  |  |
|  | 1 | 8-26 | 13,6 | пов. х. Журавский | 25,6 |  | 1 | 9-40 |
|  | 1 | 8-28 | 14,7 | пов. х. Б. Кореновский | 24,5 |  | 1 | 9-37 |
|  | 1 | 8-33 | 18,2 | х. Б. Кореновский (трасса) | 21,0 |  | 1 | 9-32 |
|  |  |  | - | х. Б. Кореновский (центр) | 19,2 |  |  | 9-26 |
|  | 1 | 8-38 | 22,2 | х. Журавский (трасса) | 15,2 |  | 1 | 9-23 |
|  |  |  | - | х. Журавский (центр) | 10,2 |  | 1 | 9-16 |
|  | 1 | 8-45 | 27,7 | пов. с. Братковское | 4,7 |  | 1 | 9-07 |
| 8-55 |  |  | 32,4 | Весовая Братковское | 0 |  |  |  |
| 5 рейс |  |  |  |  | 6 рейс |  |  |  |
|  |  | 13-12 | 0 | Кореновск АС | 37,4 | 14-57 |  |  |
|  | 1 | 13-32 | 13,6 | пов. х. Журавский | 23,8 |  | 1 | 14-40 |
|  | 1 | 13-34 | 14,7 | пов. х. Б. Кореновский | 22,7 |  | 1 | 14-39 |
|  | 1 | 13-38 | 18,2 | х. Б. Кореновский (трасса) | 19,2 |  | 1 | 14-35 |
|  |  | 13-41 | 20,0 | х. Б. Кореновский (центр) | - |  |  |  |
|  | 1 | 13-47 | 24,0 | х. Журавский (трасса) | 15,2 |  | 1 | 14-30 |
|  |  | 13-55 | 29,0 | х. Журавский (центр) | 10,2 |  | 1 | 14-24 |
|  | 1 | 14-03 | 34,5 | пов. с. Братковское | 4,7 |  | 1 | 14-17 |
| 14-12 |  |  | 39,2 | Весовая Братковское | 0 |  |  | 14-12 |

Таблица 6 – Расписание автобусов по пригородному маршруту №104  г. Кореновск – с. Братковское

(суббота, воскресенье)

| Прибытие, ч-м | Стоянка, ч-м | Отправление, ч-м | Расстояние, км | Остановки | Расстояние, км | Прибытие, ч-м | Стоянка, ч-м | Отправление, ч-м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 рейс |  |  |  |  | 2 рейс |  |  |  |
|  |  | 5-30 | 0 | Кореновск АС | 39,2 | 7-20 |  |  |
|  | 1 | 5-46 | 13,6 | пов. х. Журавский | 25,6 |  | 1 | 7-00 |
|  | 1 | 5-48 | 14,7 | пов. х. Б. Кореновский | 24,5 |  | 1 | 6-57 |
|  | 1 | 5-53 | 18,2 | х. Б. Кореновский (трасса) | 21,0 |  | 1 | 6-52 |
|  |  |  | - | х. Б. Кореновский (центр) | 19,2 |  |  | 6-46 |
|  | 1 | 5-58 | 22,2 | х. Журавский (трасса) | 15,2 |  | 1 | 6-43 |
|  |  |  | - | х. Журавский (центр) | 10,2 |  | 1 | 6-36 |
|  | 1 | 6-05 | 27,7 | пов. с. Братковское | 4,7 |  | 1 | 6-27 |
| 6-15 |  |  | 32,4 | Весовая Братковское | 0 |  |  | 6-20 |
| 3 рейс |  |  |  |  | 4 рейс |  |  |  |
|  |  | 13-12 | 0 | Кореновск АС | 37,4 | 14-57 |  |  |
|  | 1 | 13-32 | 13,6 | пов. х. Журавский | 23,8 |  | 1 | 14-40 |
|  | 1 | 13-34 | 14,7 | пов. х. Б. Кореновский | 22,7 |  | 1 | 14-39 |
|  | 1 | 13-38 | 18,2 | х. Б. Кореновский (трасса) | 19,2 |  | 1 | 14-35 |
|  |  | 13-41 | 20,0 | х. Б. Кореновский (центр) | - |  |  |  |
|  | 1 | 13-47 | 24,0 | х. Журавский (трасса) | 15,2 |  | 1 | 14-30 |
|  |  | 13-55 | 29,0 | х. Журавский (центр) | 10,2 |  | 1 | 14-24 |
|  | 1 | 14-03 | 34,5 | пов. с. Братковское | 4,7 |  | 1 | 14-17 |
| 14-12 |  |  | 39,2 | Весовая Братковское | 0 |  |  | 14-12 |

- 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

- В Братковском сельском поселении тротуары расположены по следующим улицам:

- - с. Братковское : ул. Нижняя – 560 м, ул. Центральная – 945 м, ул. Южная – 1618 м, пер. Нижний – 100 м и ул. Спортивная  - 504 м.

- - х. Журавский: ул. Южная №3-55 – 1124 м, ул. Южная №143-170 – 655 м, ул. Северная – 950 м.

- Велосипедные дорожки  отсутствуют. Движение организовано в местах общего пользования в неорганизованном порядке.

- На расчетный срок строительство велосипедных дорожек не планируется, в связи с отсутствием финансирования.

- 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

- Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории поселения,  составляет 52 ед.

На территории поселения нет своего предприятия по вопросам ЖКХ.

Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог Братковского сельского поселения, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами, по состоянию на 01.01.2017 используются 2 единицы специализированного транспорта.

- На территории Братковского сельского поселения не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

- 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

- За 2016 год на территории Братковского сельского поселения дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

- 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

- Загрязнение атмосферы.

- Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

- Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Уровень автомобилизации Братковского сельского поселения высокий. В связи с этим население подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта. Железнодорожный и воздушный транспорт на территории поселения отсутствует.

- Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

- Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

- Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

- Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей сельского поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

- 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

- Братковского сельского поселения

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Братковского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

- Слабое развитие улично-дорожной сети;

- Низкое развитие автомобильного сервиса (мойки, СТО, остановочные площадки, АЗС).

Перспективы развития см. Раздел 4.

- 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Братковского сельского поселения  на  2017– 2030 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- - постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- - Генерального плана Братковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

- Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

- 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

- Таблица 7

| Наименование бюджета | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 107,6 | 204,2 | 115,0 |  |
| Средства регионального бюджета | 961,1 | 1620,0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,1 |
| Средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ

- БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Братковского сельского поселения.

В существующем генеральном плане Братковского сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2030 г.) составит 2900 человек.  В связи с тем, что фактическая численность населения с 2010 года по 2017 год увеличилось на 178 человек и в 2017 году составила 2678 человек, то принять расчетную численность населения по генеральному плану рационально.

Таблица 8 – Прогноз изменения численности населения

| Наименование населенного пункта | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское | 1398 | 1405 | 1413 | 1420 | 1428 | 1463 | 1500 |
| х. Журавский | 1280 | 1289 | 1298 | 1307 | 1316 | 1361 | 1400 |
| Итого по поселению: | 2678 | 2694 | 2711 | 2727 | 2744 | 2824 | 2900 |

Для увеличения населения необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Объемы планируемого жилищного строительства

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.  В данный момент все жилищное строительство производится за счет личных средств населения.

На момент разработки программы, обеспеченность жильем в сельском поселении составляет 20,6 м2/чел. В соответствии с генеральным планом Братковского сельского поселения Кореновского района, к 2030 году обеспеченность жильем будет составлять 22,8 м2/чел.

В таблице 9 представлены основные показатели жилищного фонда Братковского сельского поселения.

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Планируемый жилищный фонд, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Братковское | 28,8 | 34,2 |
| х. Журавский | 26,37 | 31,92 |
| Итого по поселению: | 55,17 | 66,12 |

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Братковском сельском поселении не планируется.

- 2.2. Прогноз транспортного спроса Братковского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Основными транспортными артериями в сельском поселении является автомобильная дорога краевого значения ул. Южная – ул. Нижняя с. Братковское.

- Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

- Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

- Характер и цели передвижения населения Братковского сельского поселения не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

- 2.3     Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в сельском поселении, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

- Таблица 10 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

| - Наименование показателя | - 2016 (Базовый год) | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022-2030 |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число автомобилей | - 1011 | - 1016 | - 1021 | - 1026 | - 1031 | - 1036 | - 1093 | - Увеличение численности автомобилей планируется за счет улучшения уровня жизни и увеличения численности населения |  |
| - Число остановочных площадок | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - х. Журавский (трасса), х. Журавский (центр), пов. с. Братковское, Весовая Братковское |  |
| - Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | с. Братковское (ул. Нижняя, ул. Центральная, ул. Южная, пер. Нижний, ул. Спортивная); х. Журавский (ул. Южная № 3-55, ул. Южная №143-170 ул. Северная) |  |
| - Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - На расчетный срок не планируется развитие велосипедных дорожек, в связи с отсутствием финансирования |  |
| - Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 78 | - Строительство не планируется |  |
| - Число автостанций (60 пассажиров) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |  |
| - АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вертолетных площадок | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - Строительство не планируется |
| - Число аэропортов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - Строительство не планируется |
| - ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число причалов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - Строительство не планируется |
| - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число станций | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - Строительство не планируется |

- 2.4   Прогноз развития дорожной сети

Реализация Программы  позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- - Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланированных в Программе величин показателей.

- 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

- Таблица 11 – Прогнозные значения уровня автомобилизации

- до 2030 года

| - Наименование показателя | - 2016 (базовый год) | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Число автомобилей, в т.ч. | - 1011 | - 1016 | - 1021 | - 1026 | - 1031 | - 1036 | - 1093 |
| - - легковые автомобили | - 959 | - 964 | - 969 | - 974 | - 979 | - 984 | - 1041 |
| - - грузовые автомобили | - 52 | - 52 | - 52 | - 52 | - 52 | - 52 | - 52 |

- Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

- В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется (таблица 3).

- 2.6 Прогноз показателей безопасности  дорожного движения

- В Братковском сельском поселении в 2016 году дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

- В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- - недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.

- Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- - создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

- - повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

- Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

- 2.7    Прогноз негативного  воздействия транспортной  инфраструктуры на  окружающую среду и  здоровья населения

- В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи, с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

- РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и Программу можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ.

В таблице 12 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 12 – Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 90 | 35 | 0 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в Братковском сельском поселении, строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 13

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация парковочного пространства | 73 ед | Братковское сельское поселение | 2022-2030 гг. | Бюджет МО – 438,0 тыс. руб. |

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения Братковского сельского поселения

В целях развития сети дорог Братковского сельского поселения планируются:

- Мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог.

Таблица 14 – Мероприятия по развитию сети дорог

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
| Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | L=21960 м | Братковское сельское поселение | Бюджет МО – 120,0 тыс. руб. |
| Грейдирование дороги | L=2075 м | с. Братковское ул. Южная | Бюджет МО – 708,1 тыс. руб. Краевой бюджет – 4012,5 тыс. руб. |
| 2018 год |  |  |  |
| Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | L=21960 м | Братковское сельское поселение | Бюджет МО – 124,8 тыс. руб. |
| Капитальный ремонт дороги | L=575 м | с. Братковское ул. Степная | Бюджет МО – 621,0 тыс. руб. Краевой бюджет – 3519,0 тыс. руб. |
| 2019 год |  |  |  |
| Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | L=21960 м | Братковское сельское поселение | Бюджет МО – 129,8 тыс. руб. |
| Ямочный ремонт дороги | S=7735,0 м2 | х. Журавский ул. Южная | Бюджет МО – 1392,3 тыс. руб. Краевой бюджет – 7889,7 тыс. руб. |
| 2020 год |  |  |  |
| Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | L=21960 м | Братковское сельское поселение | Бюджет МО – 134,9 тыс. руб. |
| Отсыпка гравием дороги | L=1197,0 м | с. Братковское ул. Северная | Бюджет МО – 377,1 тыс. руб. Краевой бюджет – 2136,6 тыс. руб. |
| 2021 год |  |  |  |
| Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | L=21960 м | Братковское сельское поселение | Бюджет МО – 140,0 тыс. руб. |
| Капитальный ремонт дороги | L=650 м | х. Журавский (дорога от ул. Северной до ул. Южной) | Бюджет МО – 702,0 тыс. руб. Краевой бюджет – 3978,0 тыс. руб. |
| 2022-2030 гг. |  |  |  |
| Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | L=21960 м (ежегодно) | Братковское сельское поселение | Бюджет МО – 1532,7 тыс. руб. |

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта

Таблица 15

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 16

| Наименование мероприятия | Расположение | Характеристика | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка дорожных знаков | Братковское сельское поселение | 20 ед. | 2017 г. | Бюджет МО – 120 тыс. руб. |
|  |  | 20 ед. | 2018 г. | Бюджет МО –124,8 тыс. руб. |
|  |  | 20 ед. | 2019 г. | Бюджет МО – 129,7 тыс. руб. |
|  |  | 20 ед. | 2020 г. | Бюджет МО – 134,9 тыс. руб. |
|  |  | 12 ед. | 2021 г. | Бюджет МО – 87,7 тыс. руб. |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в Братковском сельском поселении  не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в Братковском сельском поселении  не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 17

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | - | 0,00 |

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 18

| Мероприятия | Финансирование на 2017-2030 гг., тыс. руб. |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Братковского сельского поселения, в. т.ч | - | 21535,8 | 5982,7 | - | 27518,5 |
| строительство дорог | - | - | - | - |  |
| ремонт дорог | - | 21535,8 | 5982,7 | - | 27518,5 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | 597,1 | - | 597,1 |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | 438,0 | - | 438,0 |
| Мероприятия по мониторингу | - | - | - | - | 0,00 |
| Всего | 0,00 | 21535,8 | 7017,8 | 0,00 | 28553,6 |

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 19

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2016 (Базовый год) | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022-2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 881 | 881 |  | 881 | 881 | 881 |  | 881 | 881 |  |
|  | Число остановочных площадок | - 4 | - 4 |  | - 4 | - 4 | - 4 |  | - 4 | - 4 |  |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 73 |  |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 33,126 | 33,126 | 33,126 |  | 33,126 |  | 33,126 | 33,126 |  | 33,126 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 1317,6 | 1317,6 | 1317,6 |  | 1317,6 |  | 1317,6 | 1317,6 |  | 1317,6 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 55 | 75 | 95 |  | 115 |  | 135 | 147 |  | 147 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ  БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        А.А. Грунтова